Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ............................... 2016 r. pomiędzy Gminą Jaśliska, zwaną dalej Zamawiającym,

NIP: 684-258-66-47 reprezentowaną przez :

Pana Adama Dańczak – Wójta Gminy Jaśliska,

przy kontrasygnacie Agnieszki Kurdyłą - Skarbnika Gminy,

a .................................................................................................................................................................

z siedzibą: .................................

NIP ........................................, reprezentowanym przez:

1. ....................................

2. ...................................

zwanym/zwaną dalej ,,Wykonawcą”.

została zawarta umowa bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)  art.4 pkt 8 – wartość netto zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego „Opracowanie studium wykonalności i sporządzenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-001/16 dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna - Gmina Jaśliska" zgodnie z ofertą z dnia …………… stanowiącą załącznik do umowy.

- Zakres przedmiotu umowy winien być opracowany i złożony zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/766-4-3-1-gospodarka-sciekowa dla przedmiotowego konkursu.

- Zamówienie obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w zakresie przedmiotu umowy, których realizacja będzie wymagana oraz interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zadania czy innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę na potrzeby kompleksowej realizacji zadania, w przypadku wezwania Instytucji oceniającej do złożenia poprawek, wyjaśnień, uzupełnień itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.

§ 2

Zestawienie zakresu prac

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zamawiającemu „Opracowanie studium wykonalności i sporządzenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-001/16 dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna - Gmina Jaśliska"

- Zamawiający wymaga współdziałania Wykonawcy w zakresie dokonania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania aktualizacji dokumentacji wraz załącznikami przez Wykonawcę w ciągu 24 miesięcy od jego protokolarnego odbioru – podpisania odbioru końcowego. Celem aktualizacji będzie dostosowanie dokumentacji do aktualnie obowiązujących wytycznych dla właściwej procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków finansowych Unii Europejskiej.

- Zakres przedmiotu obejmuje również aktualizacje cenową kosztorysu inwestorskiego.

- Umowa obejmuje również :

- spotkania konsultacyjne, na życzenie Wykonawcy na terenie Zamawiającego, które nie wymagają odrębnego zlecenia

- na etapie aplikowania o środki zewnętrzne współdziałanie Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego z Instytucją oceniającą,

- Zmiana zakresu prac, zmierzająca do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac, którym mowa w ust. 1-2 umowy, wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) przez Zamawiającego.

- Zmiana zakresu prac powodująca zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia lub sposobu przekazania prac wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy;

- dostarczenia będących w jego posiadaniu materiałów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o ich udostępnienie;

- przekazania materiałów, o których mowa w pkt 2) w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej (pisemnej);

- wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;

- przekazania otrzymanych uwag instytucji oceniającej  w ciągu 1 dnia od daty wpływu pisma z  uwagami do Zamawiającego;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.

2. Studium wykonalności zostanie przekazane Zamawiającemu w terminie do dnia 04 sierpnia 2016 r.

3. Zamawiający do dnia 10 sierpnia 2016 r. przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w Studium wykonalności.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- netto - …………….. zł, (słownie: …………………………………………. zł …./100 zł)

- podatek VAT … % - ……………. zł, (słownie: ……………...………….. zł …./100 zł)

- brutto – ………….. zł, (słownie: …………..……………………………… zł …./100 zł)

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:

a)	60% wynagrodzenia określonego w ust. 1 – płatna po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej i pozytywnej oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego przez (UMWP).

b)	40% wynagrodzenia określonego w ust. 1 - płatna po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

3.	Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie:

a)	dokument potwierdzający pozytywną ocenę formalną i merytoryczną opracowania wystawiony przez UMWP – w przypadku transzy określonej w ust. 2, lit. a.

b) podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie- w przypadku transzy określonej w ust. 2, lit. b.

4. Wynagrodzenie, określone w ust.1, obejmuje spotkania na terenie Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust.1, płatne będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zapłata za fakturę VAT nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia oryginału faktury VAT  Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty uważana będzie data obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Płatność faktury będzie odbywać się z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy.

§ 6

Odbiór prac

- Wykonane prace zostaną dostarczone Zamawiającemu osobiście lub droga pocztową przez Wykonawcę przed upływem terminu zakończenia prac. Odbiór prac zostanie protokolarnie dokonany w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Jaśliskach. W przypadku dostarczenia prac droga pocztową liczy się data faktycznego dostarczenia dokumentów do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

- W przypadku zgłoszenia braków strony ustalają, iż zostaną one wprowadzone do opracowania w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia ich przekazania.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczone w następujący sposób:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% ceny umownej brutto (§ 5 ust. 1),

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu określonego w § 4 pkt.1 umowy w wysokości 5% ceny umownej brutto (§ 5 ust. 1) za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu określonego w § 4 pkt. 2 dotyczącego sporządzenia studium wykonalności w wysokości 5% ceny umownej brutto (§ 5 ust. 1) za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu usunięcia braków, wyjaśnień do wniosku w wysokości 5% ceny umownej brutto (§ 5 ust. 1) za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% ceny umownej brutto (§ 5 ust. 1).

- Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej za wykonane usługi wystawionej przez Wykonawcę.

- Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Strony poza karą umowną mogą żądać odszkodowania, jeśli kara umowna nie pokrywa wysokości poniesionej szkody, jednak do kwoty nie przekraczającej 50% wartości umownej brutto (§ 5 ust. 1).

§ 8

Prawa autorskie

  - Przedmiot umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania pracą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a szczególności do:

1) korzystania z przedmiotu umowy na własny użytek Zamawiającego;

2) wielokrotnego publikowania przedmiotu umowy;

3) rozpowszechniania;

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim;

5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera;

6) wprowadzania do obrotu.

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

§ 9

Kontakty

Do kontaktów niezbędnych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy wyznaczone zostały następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego –  Jerzy Magierowski oraz Wioleta Madej

- ze strony Wykonawcy – ……………………………………….

§ 10

Forma zmiany Umowy

  - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizacji Umowy nie stanowi jej zmiany i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej zmianie.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie :

- kodeks cywilny

- ustawa o prawie autorskim

- przepisy o wynalazczości

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.

- W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

- W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 12

Egzemplarze Umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

## WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY