Projekt UMOWY

dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Jaśliska

zawarta w Jaśliskach w dniu ………………….. r. pomiędzy:

Gminą Jaśliska, 38-485 Jaśliska, Jaśliska 171

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Pana Adama Dańczak – Wójta Gminy Jaśliska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jaśliska – Pani Agnieszki Kurdyła,

a ……………………., z siedzibą: ………………………..,

NIP …………………………., REGON ………………………….

reprezentowaną przez:

Pana/Panią ……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie:

- Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Jaśliska dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ NR III "CZYSTA ENERGIA" REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020, zwaną dalej „Inwestycją”, w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, STWiOR, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, a także umową o roboty budowlane nr…………………

- Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy z dnia ……………………….nr………..

§ 2

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym.

§ 3

1. Wykonawca zapewnia, iż wykona z najwyższą starannością obowiązki i prawa inspektora nadzoru określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r.,poz. 1332 z późn. zm.) obejmujące w szczególności:

  - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu zanikających;

  - uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót i materiałów, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;

  - przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;

  - potwierdzenie ilości wykonanych robót;

  - potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;

  - sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot;

  - uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji,

  - inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.

§ 4

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, w związku z przyjęciem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego ma w szczególności obowiązek:

- zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy;

- opiniowania listy Podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę pod względem zgodności z wymogami określonymi w materiałach przetargowych – jeśli nastąpi taka okoliczność;

- analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia;

- bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym;

- weryfikowania i zatwierdzania Wykonawcy wszelkich materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych prób i testów;

- wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy oraz dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne;

- zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami zamówienia i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

- dokonywania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego;

- wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;

- udziału w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy;

- udzielania opinii i sprawdzania dokumentacji technicznej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.;

- wnioskowania o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawcę skrócenia terminu wykonania prac;

- potwierdzania dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/poż.;

- zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

- kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami;

- wydawania poleceń wykonawcy robót do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;

- uczestniczenie w naradach roboczych organizowanych przez wykonawcę robót.

- sprawdzania zestawień wykonanych robót składanych przez wykonawcę robót i potwierdzenia ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty w terminie do 7 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę;

- przyjmowania i opiniowania wniosków wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na powyższy zakres. Przekazywanie zaopiniowanych wniosków Zamawiającemu;

- opiniowania i podpisywania protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;

- kontrolowania prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;

- stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę;

- wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót, uczestnictwo w komisjach odbiorowych oraz komisjach wymaganych przy dokonaniu rozruchu eksploatacyjnego i powiadamianie o tym wszystkie zainteresowane strony;

- nadzorowania skompletowania kompletu archiwalnych dokumentacji powykonawczych z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi;

- udziału w czynnościach odbioru końcowego i przekazaniu obiektu do użytkowania i eksploatacji;

- dokonania rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót;

- złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o płatność oraz kontroli projektu;

- nadzoru wykonanych prac (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu oraz na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni ponadto, że na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie koniecznych, zobowiązany będzie do stawienia się na budowie w przeciągu 4 godzin od chwili otrzymani wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową.

- inne działania konieczne do wykonania robót budowlanych realizowanych przez Inwestora.

§ 5

1. Niezależnie od wyżej określonych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie:

- Nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji;

- Dokonywania czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez Wykonawców Inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawców, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym,

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową lub zamiennych;

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie mienia przed awarią, Zamawiający upoważni Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie do 24 godzin od daty dokonania tego wpisu;

- Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania wynikającego z zawartej umowy, przedstawicielem Zamawiającego na budowie, a godziny pracy Inspektora nadzoru będą dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót.

§ 6

Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

- odpis umowy z Wykonawcą robót,

- dokumentację techniczną,

§ 7

1. Termin realizacji umowy:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy,

- wykonywanie przez okres 36/60 miesięcy od odbioru końcowego, w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót.

2. Umowny termin realizacji Inwestycji – 10 maja 2018 r.

§ 8

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

a) netto w wysokości: …………………….. zł, (słownie: ………………………..……………)

b) podatek VAT …. % w wysokości: ……………. zł, (słownie: …………….…………….…)

c) brutto w wysokości: ………………...…..zł, (słownie: …………………………….…….…)

      - Wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie wykonywania usługi wystąpiły roboty nieprzewidziane, dodatkowe lub czas Inwestycji uległ wydłużeniu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zakresu przedmiotu umowy.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.

- Należność zostanie przekazana na konto wskazane na faktury/rachunku w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku.

§ 9

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej niewykonywaniem obowiązków przez Inspektora Nadzoru w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy;

- w razie odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy.

3) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, przy czym kara umowna jest wymagalna z chwilą jej naliczenia.

§ 10

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni,

- gdy Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

- gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 11

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe, potwierdzające uregulowanie przez Inwestora nadzoru należności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Inspektorem nadzoru a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

- Inspektor nadzoru obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonych dowodów zapłaty na kwotę należną podwykonawcom.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Inspektor nadzoru nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy w całości lub części, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia Inspektorowi nadzoru, a należność przekazać bezpośrednio na rachunek podwykonawcy. W takim wypadku Inspektor nadzoru nie będzie domagał się tej części wynagrodzenia, która została przekazana bezpośrednio podwykonawcy.

§ 12

Osobami do kontaktów są:

- ze strony Inwestora – …………………………

- ze strony Wykonawcy – ………………………

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają w dokumentach Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: